## Slide 1: Mesa de Servicio de Nueva Generación
Roadmap Julio 2026

## Slide 2: Que busca la Mesa de Servicio de Nueva Generación
La Mesa de Servicio de Nueva Generación transforma el soporte tecnológico de un costo operativo a una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Estandariza la operación con roles claros, procesos definidos y conocimiento institucionalizado con IA. Convirtiendo la mesa en un servicio predecible, medible y escalable en donde el cliente puede crecer y confiar.

## Slide 3: Beneficios eperados de la Mesa de Servicio de Nueva Generación (Servicio Optimo)
Estandarización
Implementación de procesos claros, roles definidos y gestión de conocimiento.
Beneficios para el Cliente
Cumplimiento de SLAs y acceso a visibilidad en tiempo real.
Beneficios para PersonalSoft
Optimización de márgenes operativos mediante la automatización inteligente.
Impacto en el Mercado
Posicionamiento como proveedor estratégico basado en datos y herramientas avanzadas.
Transformar el soporte de costo operativo a ventaja competitiva

## Slide 4
Desafíos de la Operación Actual
Identificación de puntos críticos
Ausencia de estándares
  Falta de niveles de servicio (N1/N2/N3) y roles claramente definidos.
Modelo económico
  Estructura indexada a FTE que impone barreras críticas para el escalamiento.
Herramientas de gestión de conocimiento
  Conocimiento tácito no documentado, generando un alto riesgo de 'Bus Factor'. Curvas de aprendizaje muy altos, hasta de 6 meses para clientes criticos (XM).
Falta de observabilidad
  Dependencia de KPIs empíricos, dispersión de herramientas y procesos de reporte manuales.
Brecha en Preventa
  Desalineación entre la expectativa comercial y la realidad operativa, resultando en sub-dimensionamiento.
Dimensión de la Capacidad y Roles del equipo
  No hay claridad en los roles y perfiles para dimensionar las mesas de servicio por niveles.
Dimensión de la disponibilidad del equipo
  Disponibilidad 7x24 sin tener en cuenta la tecnología que soporta, y verse reflejado en horas extras que no hace parte de la bolsa de horas que paga el cliente. (XM)

## Slide 5
¿Por qué evolucionar la Mesa de Servicios?
Gobierno
Falta de marcos de control y estandarización en los procesos actuales.
Escalabilidad
Crecimiento basado en FTE
Automatización
Alta dependencia de tareas manuales
Conocimiento
Conocimiento concentrado en personas
Observabilidad
KPIs y SLA sin estandarizar
Transición
Onboarding con alta fricción
Preventa
Debilidad en la alineación estratégica entre las necesidades de negocio y los servicios.
Plataforma & Talento
Retención y especialización
Mesa de Servicio de Nueva Generación: Una operación estandarizada, automatizada, medible y habilitada por IA.
Principales brechas en el modelo operativo actual

## Slide 6: Mesas de Servicio Actuales Nuestros Operación Actual
Banca y Seguros​
SURA, Bancolombia · Especialización: continuidad de canales transaccionales, cumplimiento SFC/SOX, gestión de fraude en tiempo real y BCP/DRP.​
​
Energía y Utilities​
XM, AES · Especialización: operación critica 24x7, monitoreo de infraestructura y aplicaciones, observabilidad y gestión de eventos de alta criticidad.​
​
Salud​
Medicarte · Especialización: continuidad asistencial, protección de datos clínicos (Habeas Data / Supersalud), interoperabilidad RIPS/PISIS y trazabilidad de historia clínica.​

## Slide 7: Roadmap 2026
Mesas de Servicios de Nueva Generación

## Slide 8
Hoja de Ruta hacia una Mesa de Servicio Optima
N1
Inicial (ad-hoc)
Enfoque reactivo total; alto riesgo operativo debido a la alta rotación de personal.
N2 Administrado
Procesos ejecutados localmente; uso de herramientas principalmente como bitácoras de registro.
N3
Definido
Procesos estandarizados a nivel organizacional; implementación de RACI, ANS y Catálogo de Servicios.
N4 Cuantitativo
Gestión basada en datos reales; medición precisa del costo por ticket y rendimiento.
N5
Optimizado
Foco en la mejora continua; integración de sistemas automatizados y autónomos.
Nivel de Madurez de las Mesas de Servicio – A dónde queremos llegar
Reactivo y Crecimiento Automatizado
Predictivo y Evolutivo
Autónomo e Inteligente

## Slide 9
11 / 12
N2 Administrado (Repetible)
N3
Definido (Estandarizado)
N4 Cuantitativo
(Medido)
N5
Optimizado (Innovación)
N1
Inicial
(ad-hoc)
N0
Autoservicio
(Base de Conocimiento)
N0 - Autoservicio
Empoderamiento del usuario mediante portales de conocimiento y automatización. Portal de autoservicio, base de conocimiento, FAQ, chatbot, IA generativa.
N1 - Service Desk / Call Center
Primer nivel de contacto; resolución de incidencias comunes y gestión de peticiones (registro de tickets).
N2 - Soporte Especializado
Especialistas técnicos para la resolución de problemas de mayor complejidad. Equipos técnicos con conocimientos específicos
de aplicaciones, infraestructura o procesos.
N3 – Soporte Expertos (Nivel de Ingeniería)
Análisis profundo y resolución de fallos críticos o incidentes complejos. Ingenieros senior, arquitectos o especialistas que resuelven problemas complejos y causa raíz.
N4 – Terceros (Proveedor / Fabricante)
Gestión de proveedores externos y servicios especializados fuera de la organización.
N5 – Soporte Autonomo
IA, automatización, auto-remediación, AIOps y operaciones predictivas.
Hoja de Ruta hacia una Mesa de Servicio Optima
Nivel de Madurez de las Mesas de Servicio – A dónde queremos llegar
Reactivo y Crecimiento Automatizado
Predictivo y Evolutivo
Autónomo e Inteligente

## Slide 10: Roadmap Detallado Mesa de Servicios de Nueva Generación Servicio Optimo y Estandarizado
Diseño del
Servicio
Optimo (N5)
Productización del Servicio
Piloto Cliente Nuevo
Transición
Clientes
Existentes
Lanzamiento servicio nuevo
Modelos de entrega de las Mesas de Servicio
Fases
Diseño del Servicio Autónomo e Inteligente (N5)
Predictivo y Evolutivo (N3)
Piloto y Transición Clientes
Equipos comercial
Equipos de la operación
Q3
Q4
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Levantar lecciones aprendidas mesas de servicio operación actual
Caracterizar las mesas de servicio (mercado)
*Identificar costos de transición al servicio nuevo
Diagrama inicial del servicio estandarizado a alto nivel
Piloto herramientas/agentes/automatizaciones para las mesas de servicio (reuso o construcción nuevas)
Historias de usuario servicio optimo
*Priorizar las mesas a transicionar
*Iniciar creación plan de transición operación actual
Validación y feedback del servicio
Habilitaciones equipo comercial y operación
Validación y feedback
Diseñarla calculadora del servicio (plantilla de estimación)
Creación de colaterales servicio nuevo equipo comercial (contratos, propuestas, wbs, ...)
Validación y evolución del servicio
Creación de colaterales servicio nuevos equipo de la operación
Inicio actualización del servicio en la herramienta de procesos
Transición operación actual
Evaluación inicial de la operacion y el mercado
*Inicio habilitación clientes actuales
Alineación de espectivas servicio nuevo
Definir modelo de Niveles de servicio
Definir herramientas (agentes/re-uso) de las mesas
Definir roles + RACI
Definir métricas por nivel de servicio (KPIs, SLA)
Equipos comercial
Equipos de la operación
Definir modelo de operación (hibrido)
Piloto dashboards ejecutivos internos PersonalSoft
Definir modelo de gestión del conocimiento
Definir modelo de costos
Seleccionar cliente piloto
Definir modelo de reportes
Definir modelo de gestión de ANS
Entrega incremental del servicio optimizado
Notes: Riesgos: Planes de Cuentas y Transición

## Slide 11: Roadmap Detallado Mesa de Servicios de Nueva Generación Servicio Optimo y Estandarizado
Entregables
Modelos de entrega de las Mesas de Servicio
Diseño del Servicio Autónomo e Inteligente (N5)
Predictivo y Evolutivo (N3)
Piloto y Transición Clientes
Q3
Q4
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Lecciones aprendidas mesas de servicio operación actual
Estudio de mercado clientes actuales y empresas competidoras
Oferta de valor del servicio
Flujo del servicio optimo: diagrama de procesos a alto nivel (personas, tecnología, herramientas)
Validación del diagrama inicial del servicio de mesas de servicio de nueva generación con la dirección
Definición de los modelos de los niveles de servicio (N0-N5) (soporte, estabilización)
  Modelo de incidentes
  Modelo de solicitudes
  Modelo de gestión de catálogo y portfolio del cliente
  Modelo de gestión de cambios
Definición del modelo de operación (hibrido)
Definición de las métricas por nivel de servicio y reportes
Definición modelo de gestión de ANS
Empezar a definir el modelo de gestión de conocimiento
Iniciar el piloto de las herramientas de las mesas de servicio (agentes/re-uso)
Validación y feedback de las definiciones del servicio
Definición de las herramientas de mesa de servicio como de los doashboard para la operación de las mesas de servicio en PersonalSoft
Definir modelo de reportes
Definir el modelo de costos
Crear la plantilla de estimación del servicio para el equipo comercial (como se va a vender el servicio)
Inicio creación colaterales comercial (contratos, propuestas, presentaciones, …)
Inicio creación colaterales para la operación
Seleccionar cliente piloto para el nuevo servicio
Inicio habilitaciones equipo comercial y operación para el cliente piloto.
Finalización colaterales equipo comercial y operción (contratos, plantillas de estimación, presentaciones, propuestas, …)
Inicio actualización/creación del servicio en la herramienta de procesos de PersonalSoft
Habilitaciones equipo comercial del servicio nuevo
Habilitaciones equipo de la operación del servicio nuevo
*Priorizar las mesas de servicio a transicionar
Entrega incremental del servicio a clientes nuevos
Lanzamiento servicio nuevo
Diseño Modelo Operativo de alto nivel – Operación
Diseño Modelo Operativo de alto nivel - Funcional Comercial
Definición de procesos, y empezar transición clientes actuales
Evaluación de la operación y diagrama inicial del servicio

## Slide 12
Roadmap de Implementación Mesa de Servicios de Nueva Generación (Q3 - Q4 2026)
Servicio Optimo y Estandarizado
Julio
Diagnóstico estado actual de la operación y estudio de mercado
Agosto
Implementación
Diseño modelo operativo servicio optimo – Funcional y piloto de herramientas
Septiembre
Productización y habilitación
Productización del servicio y habilitaciones equipo comercial y operación
Octubre
Go-live Actualización de Procesos y transición
Definición de procesos, y empezar transición clientes actuales.
Noviembre
Optimización
Ajustes basados en feedback y estabilidad operativa.
Diciembre
Evaluación de la operación y diagrama inicial del servicio.

## Slide 13
Julio: Diagnóstico estado actual de la operación y estudio de mercado
Evaluación de la operación y diagrama inicial del servicio
.
Agosto: Diseño Estratégico
Diseño modelo operativo servicio optimo – Funcional y piloto de herramientas
Septiembre: Productización y habilitación
Productización del servicio y habilitaciones equipo comercial y operación
Octubre: Actualización de Procesos y transición
Definición de procesos, y empezar transición clientes actuales
Roadmap de Implementación Mesa de Servicios de Nueva Generación (Q3 - Q4 2026)
Servicio Optimo y Estandarizado

## Slide 14
Roadmap de Implementación Mesa de Servicios de Nueva Generación (Q3 - Q4 2026)
Servicio Optimo y Estandarizado
Julio
Diagnóstico estado actual de la operación y estudio de mercado
Agosto
Implementación
Diseño modelo operativo servicio optimo – Funcional y piloto de herramientas
Septiembre
Productización y habilitación
Productización del servicio y habilitaciones equipo comercial y operación
Octubre
Go-live Actualización de Procesos y transición
Definición de procesos, y empezar transición clientes actuales.
Noviembre
Optimización
Ajustes basados en feedback y estabilidad operativa.
Diciembre
Cierre y Planificación
Evaluación anual, reporte de beneficios y planificación 2027.
Evaluación de la operación y diagrama inicial del servicio.

## Slide 15: Roadmap Mesa de Servicios de Nueva Generación Servicio Optimo y Estandarizado
Diseño y Productización del
Servicio
Optimo (N5)
Habilitación del Servicio Optimo
Transición
Clientes
Existentes
Modelos de entrega de las Mesas de Servicio de Nueva Generación
Fases
Equipos comercial
Equipos de la operación
Q3
Q4
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Levantar lecciones aprendidas mesas de servicio operación actual
Caracterizar las mesas de servicio (mercado)
*Identificar costos de transición al servicio nuevo
Diagrama inicial del servicio estandarizado alto nivel
Piloto herramientas/agentes/automatizaciones para las mesas de servicio (reuso o construcción nuevas)
*Priorizar las mesas a transicionar
*Iniciar creación plan de transición operación actual
Validación y feedback
Entrega incremental del servicio optimizado
Validación y evolución del servicio
Inicio actualización del servicio en la herramienta de procesos
Evaluación inicial de la operación y el mercado
Alineación de espectivas servicio nuevo
Definir modelo de Niveles de servicio
Definir modelo operativo de alto nivel (hibrido) - funcional
Piloto herramientas dashboards ejecutivos para PersonalSoft
Definir modelo operativo de alto nivel - operación
*Inicio habilitación clientes actuales
Transición de los Servicios Reactivos
Predictivo y Evolutivo
Diseño del Servicio Optimo (Autónomo e Inteligente)
Historias de usuario servicio optimo​
Validación y feedback del servicio​
Habilitaciones equipo comercial y operación​
Transición operación actual​
Notes: Riesgos: Planes de Cuentas y Transición

## Slide 16: Roadmap Detallado Mesa de Servicios de Nueva Generación Servicio Optimo y Estandarizado
Entregables
Modelos de entrega de las Mesas de Servicio de Nueva Generación
Q3
Q4
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Lecciones aprendidas mesas de servicio operación actual
Oferta de valor del servicio
Flujo del servicio optimo: diagrama de procesos a alto nivel (personas, tecnología, herramientas)
Modelo de niveles de servicio definido
Modelo operativo (hibrido) funcional alto nivel: Modelo de incidentes, Modelo de solicitudes, Modelo de gestión de catálogo y portfolio del cliente, Modelo de gestión de cambios, Métricas y ANS
Diagrama del servicio optimo de alto nivel
Piloto de herramientas y automatización (agentes/reuso) para las mesas de servicio
Modelo operativo; equipo de operación: Modelo de costos, Colaterales para comercial : propuestas, contrato, wbs, plantilla de estimación del servicioy Colaterales para la operación
Diagrama del servicio optimo
Piloto de herramientas para Dashboards ejecutivos para PersonalSoft
Habilitaciones equipos comercial y de operación del servicio optimo
Inicio servicio actualizado en la herramienta de procesos
Plan de transición de clientes actuales
Inicio de habilitación de clientes actuales
Entrega incremental del servicio a clientes nuevos
Lanzamiento servicio nuevo
Productización del servicio y habilitaciones equipo comercial y operación
Diseño modelo operativo servicio optimo y piloto de herramientas
Definición de procesos, y empezar transición clientes actuales
Evaluación de la operación y diagrama inicial del servicio
Transición de los Servicios Reactivos
Predictivo y Evolutivo
Diseño del Servicio Optimo (Autónomo e Inteligente)

## Slide 18: We make it happen ¡Gracias! Centro Empresarial Ciudad del Río C2, Cra. 48 #20-114, Oficina 1026 +57 324 549 77 70