## Slide 1
Mesa de Servicio de Nueva Generación
Roadmap Julio - Diciembre 2026
Julio - Agosto
Diagnóstico y Optimización
Evaluación de capacidades actuales y optimización de herramientas de automatización.
Septiembre - Octubre
Implementación de IA
Lanzamiento de canales autogestionados e integración de IA para resolución nivel 1.
Noviembre - Diciembre
Consolidación Operativa
Análisis predictivo, mejora de experiencia de usuario y cierre del nuevo modelo.

## Slide 2
Valor del Servicio
La transformación de un costo operativo a una ventaja competitiva.
Para el cliente
  Garantía de SLAs cumplidos y visibilidad completa en tiempo real.
Para PersonalSoft
  Optimización de la rentabilidad mediante la automatización de procesos.
Para el mercado
  Diferenciación estratégica basada en datos y evolución continua.

## Slide 3
Cronograma Completo de Actividades
Hoja de ruta estratégica para la implementación y optimización operativa
Julio
Diagnóstico y Diseño
Auditoría de procesos actuales y diseño de arquitectura de servicio.
Agosto
Implementación
Herramientas de automatización y despliegue de pilotos.
Septiembre
Capacitación
Estandarización de KPIs y habilitación comercial.
Octubre
Go-live
Migración de procesos y lanzamiento de dashboards ejecutivos.
Noviembre
Optimización
Ajustes basados en feedback y estabilidad operativa.
Diciembre
Cierre y Planificación
Evaluación anual, reporte de beneficios y planificación 2027.

## Slide 4
Entregables Finales
Resultados estratégicos del proyecto
Oferta de valor y flujos de servicio
  Rediseño estratégico enfocado en maximizar el impacto y la eficiencia operativa.
Modelos operativos y niveles de servicio
  Definición de esquemas de trabajo híbridos y acuerdos de calidad establecidos.
Dashboards ejecutivos y automatización
  Implementación de visualización en tiempo real potenciada por inteligencia artificial.
Colaterales comerciales
  Actualización de activos de comunicación alineados con la nueva propuesta de valor.
Plan de transición y acompañamiento
  Estrategia integral para garantizar una migración fluida de los clientes.