## Slide 1: Mesa de Servicio de Nueva Generación
Roadmap Julio 2026

## Slide 2: Valor del Servicio
La Mesa de Servicio de Nueva Generación transforma el soporte tecnológico de un costo operativo a una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.
Para el cliente​
SLAs cumplidos, menos interrupciones y visibilidad real de la operacion en tiempo real.​
Para PersonalSoft​
Margenes que mejoran con la automatizacion.​
Para el mercado​
Un diferenciador real: el proveedor que llega con datos, herramientas y evolución continua.

## Slide 3: Algunos dolores de la operación actual de las Mesas de Servicio
Sin limites claros del servicio ni roles definidos
No hay un estandar de niveles N1/N2/N3, limites del alcance ni RACI documentado. El Gerente de Mesa y el Lider Tecnico no tienen roles diferenciados. Cada mesa opera diferente.
Modelo economico indexado al FTE, sin capacidad de escalar
El costo crece con el volumen de tickets. No hay GAP negociado para temas administrativos. El cliente no quiere pagar mas y PS no tiene como mejorar margenes sin cambiar la base economica.
Tareas manuales, conocimiento en personas y sin base de conocimiento
Bus factor critico: cuando rota el equipo, el conocimiento se va. No hay Nivel 0 ni base de conocimiento para que el usuario resuelva solo. El equipo no lo ve como proceso, lo ve como subida de salario.
ANS sin medir, KPIs empiricos y herramientas sin estandar
Cada cliente tiene su herramienta (VMC en SURA, Computer Associates, Service Now) y PS no tiene la suya. Los informes son manuales, las penalidades no se miden sistematicamente y no hay taxonomia de KPIs estandarizada.

## Slide 4: Mesas de Servicio Actuales Nuestros Clientes
Banca y Seguros​
SURA, Bancolombia · Especializacion: continuidad de canales transaccionales, cumplimiento SFC/SOX, gestión de fraude en tiempo real y BCP/DRP.​
​
Energia y Utilities​
XM, AES · Especialización: operación critica 24x7, monitoreo de infraestructura y aplicaciones, observabilidad y gestion de eventos de alta criticidad.​
​
Salud​
Medicarte · Especializacion: continuidad asistencial, proteccion de datos clinicos (Habeas Data / Supersalud), interoperabilidad RIPS/PISIS y trazabilidad de historia clinica.​

## Slide 5: Roadmap 2026
Mesas de Servicios de Nueva Generación

## Slide 6: Nivel de Madurez de las Mesas de – A donde queremos llegar
ITIL v5 · Escala N0 a N5 · 4 dimensiones · 17 practicas evaluadas
N1
Inicial
N2
Administrado
N3 ★
Definido
N4
Cuantitativo
N5
Optimizado
Reactivo total. Conocimiento en personas. Bus factor alto.
Procesos por mesa. Herramienta como bitacora. Mínimo Mesa de Ayuda.
Estandarizado. RACI, ANS y catálogo. Mínimo Mesa de Soporte. META WAVE 1.
Datos reales. KPIs medidos. Costo por ticket calculado.
IA activa. AIOps. Mejora continua automatizada. Autónomo e inteligente.
Reactivo y Crecimiento Automatizado
Predictivo y Evolutivo
Autonomo e Inteligente
★ Nivel mínimo requerido para Mesa de Soporte · Objetivo Wave 1 (SURA + Bancolombia) · Q3 2026

## Slide 7: La unión de personas y tecnología puede transformar el mundo

## Slide 8
MESA DE SOPORTE
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2026
1. Road Map Servicio Mesa de Soporte
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Junio
* Oferta de Valor
* Business Model Canvas
* Business Services Blueprint
* Porfolio Deck
* Esquema general del Servicio
Inicio
Julio 01
Julio
* WBS
* Costo equipo del servicio
* Matriz RACI
* Pilotos ejecutados en cliente
Fin
Octubre
23
* Estrategias de transferencia de conocimiento técnico y comercial
Octubre
Agosto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4
Nov
Q2
Q3
Q4
* Propuesta de valor y esquema de servicio final
* Ejecución pre- piloto interno.
03/08 al 26/08
* Plantillas comerciales (estimación)
* Planes de refinamiento
Septiembre
* Diseñar Piloto
01/07 al 30/07
01/09 al 29/09
* Ejecución pre- piloto cliente existente.
01/10 al 23/10

## Slide 9: Roadmap Mesa de Servicios de Nueva Generación
◆ Wave 1ª Transición
Evaluación
Operaciónes
Actuales
Estandarización
del Servicio de
las Mesas de Servicio
Productización
Transición de la
Operacion actual
Evolución
Continua del
Servicio
Modelos de operación
Fases
Reactivo y Crecimiento Automatizado
Predictivo y Evolutivo
Autónomo e Inteligente
Wave 1 : Sura + Bancolombia
Wave 2 : XM, AWS, Medicarte
Equipos comercial
Equipos de la operación wave 1
Q3
Q4
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Evaluar el nivel de madurez de las mesas de servicio (ITIL v5)
Caracterizar las mesas de servicio (Tools, ANS, FTE, ...)
Identificar costos actuales de la operación y costos de transición al servicio estandarizado
Definición inicial del servicio estandarizado
Rediseño y estandarización del servicio de mesas de servicios operación actual y nuevos clientes
Piloto herramientas/agentes para las mesas de servicio (reuso o construcción nuevas)
Historias de Usuario (alto nivel)
Piloto herramientas para la operación de PersonalSoft
◆ Wave 2ª Transición
Priorizar clientes
Crear Plan de Transición clientes actuales
Validación y feedback del servicio
Habilitaciones equipos
Validación y feedback del servicio con comercial y la operación
Equipos cliente wave 1
Seleccionar herramientas (help desk y operación)
Diseñarla calculadora del servicio (plantilla de estimación)
Lanzamiento servicio a nuevos clientes
Diseñar artefactos equipo comercial
Validación y evolución del servicio
Diseñar artefactos equipo de la operación
Actualización del servicio en la herramienta de procesos
Equipos cliente wave 2
Equipos de la operación wave 2

## Slide 10: Roadmap Mesa de Servicios de Nueva Generación
Entregables
Modelos de operación
Reactivo y Crecimiento Automatizado
Predictivo y Evolutivo
Autónomo e Inteligente
Q3
Q4
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nivel de madurez mesas actuales
Dolores de la operación - Pain point
Oferta de valor
Esquema general del servicio – Service Design Blue Print
Slide deck para comercial
Slide deck para operación
Validación estandarizacion del servicion con comercial
Diseñar plan de transición operación actual
Habilitacion equipo comercial
Habilitación equipo de la operación wave 1
Habilitación cliente sobre la evolución del servicio wave 1
Ejecutar plan de transición para los clientes de la wave 1
Calculadora del servicio (plantilla de estimación)
Artefactos equipos comercial (propuestas, contratos, ...)
Artefactos equipos de la operación
◆ Wave 1ª Transición
◆ Wave 2ª Transición
Wave 1 : Sura + Bancolombia
Wave 2 : XM, AWS, Medicarte
Lanzamiento servicio a nuevos clientes
Actualización del servicio en la herramienta de procesos
Lanzamiento oficial del servicio estandarizado de mesas de servicio de próxima generación
Identificar automatizaciones y evolución continua del servicio
Habilitación equipo de la operación wave 2
Habilitación cliente sobre la evolución del servicio wave 2
Planes de evolución del servicio

## Slide 11: Transición del Servicio en los Clientes Actuales
Transición del servicio en el modelo de operación y es organizacional para PersonalSoft

## Slide 13: We make it happen ¡Gracias! Centro Empresarial Ciudad del Río C2, Cra. 48 #20-114, Oficina 1026 +57 324 549 77 70